[bookmark: _GoBack]ANEXO 6. Matriz de metas, indicadores y logros del Programa Agua para la Prosperidad en el Plan de Desarrollo 2012-2015 “Bolívar Ganador”.


	AVANCE METAS PLAN DE DESARROLLO A DIC.2014

	PROGR.
	SUB
PROGRAMA
	INDICADOR
	LÍNEA BASE
2012
	META PLAN DE DESARROLLO
	AVANCE A NOV. 2015
	AVANCE 2015 CON RESPECTO A LA META

	Agua para la Prosperidad/
Plan Departamental de Agua
	Infraestructura de agua y saneamiento básico
	No. de habitantes urbanos con servicio de acueducto.
	228.876
	599.290 hab.
(90% población urbana de Bol.)
	643.426 hab.
	107%

	
	
	No. de municipios con proyectos de construcción u optimización de acueductos, terminados o en ejecución.
	7
	25
	23
	92%

	
	
	Horas de continuidad en la prestación del servicio de acueducto.
	11
	24
	13*
	55%

	
	Aseguramiento de la prestación de los servicios
	No. de municipios asesorados para la creación o fortalecimiento empresarial de sus operadores del servicio
	9
	45
	36
	80%



* Los nuevos sistemas de acueducto entregados están en capacidad para suministrar agua potable durante 24 horas. Sin embargo, los operadores del servicio restringen la continuidad por factores como el costo de la energía eléctrica, los insumos químicos necesarios, el personal técnico para operar el sistema y muy especialmente, por el despilfarro de agua por parte de la ciudadanía.

