ANEXO 6. Matriz de metas, indicadores y logros del Programa Agua para la Prosperidad en el Plan de Desarrollo 2012-2015 “Bolívar Ganador”.

| AVANCE METAS PLAN DE DESARROLLO A DIC.2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGR. | SUB PROGRAMA | INDICADOR | LÍNEA BASE 2012 | META PLAN DE DESARROLLO | AVANCE A NOV. 2015 | AVANCE 2015 CON RESPECTO A LA META |
| Agua para la Prosperidad/ Plan Departamental de Agua | Infraestructura de agua y saneamiento básico | No. de habitantes urbanos con servicio de acueducto. | 228.876 | 599.290 hab. (90% población urbana de Bol.) | 643.426 hab. | 107% |
|  |  | No. de municipios con proyectos de construcción u optimización de acueductos, terminados o en ejecución. | 7 | 25 | 23 | 92% |
|  |  | Horas de continuidad en la prestación del servicio de acueducto. | 11 | 24 | 13* | 55% |
|  | Aseguramiento de la prestación de los servicios | No. de municipios asesorados para la creación o fortalecimiento empresarial de sus operadores del servicio | 9 | 45 | 36 | 80% |

* Los nuevos sistemas de acueducto entregados están en capacidad para suministrar agua potable durante 24 horas. Sin embargo, los operadores del servicio restringen la continuidad por factores como el costo de la energía eléctrica, los insumos químicos necesarios, el personal técnico para operar el sistema y muy especialmente, por el despilfarro de agua por parte de la ciudadanía.