ANEXO 7- LOGROS Y RESULTADOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SANEAMIENTO BÁSICO
Ejecución del Plan de Desarrollo de Bolívar 2012 - 2015

Vigencia 2012
[bookmark: _GoBack]4 Proyectos programados.
Estado Actual: Fueron ejecutados 16 Proyectos, superando la meta programada, así:
1. Rehabilitación de los acueductos de 6 corregimientos y 3 cabeceras municipales en los municipios de Marialabaja, Mahates, Arjona, Córdoba, Turbana y Clemencia. Valor Ejecutado: $1.287.608.774,8
2. Rehabilitación de los Sistemas de Acueducto de 5 Corregimientos de los Municipios de Achí y Hatillo de Loba y Construcción de hexápodos para el control de erosión del emisario final del alcantarillado del municipio de San Pablo. Valor ejecutado: $1.358.939.828,29
3. Reconstrucción de la línea de Alcantarillado del sector La Esperanza y San Antonio de la Cabecera Municipal de Turbana – Bolívar. Valor ejecutado: $228.597.225
Total Valor ejecutado Vigencia 2012: $2.875.145.828,09
Población beneficiada: 55.068

Vigencia 2013
4 Proyectos programados.
Estado Actual: Fueron ejecutados 11 Proyectos, superando la meta programada, así:

1. Rehabilitación de 11 Sistemas de Acueductos Colapsados por la Ola Invernal 2011, en los municipios de Achí, Altos del Rosario, San Cristobal, Hatillo de Loba, Marialabaja, Pinillos, Barranco de Loba y Turbana, departamento de Bolívar. Valor ejecutado: $1.925.526.608,00

Total Valor ejecutado Vigencia 2013: $1.925.526.608,00
Población beneficiada: 41.155

Vigencia 2014
Para esta vigencia esta meta ya está cumplida, pero igualmente se contrataron 11 proyectos, de los cuales 7 Proyectos están terminados y 4 se encuentran en ejecución, así:
1. Recuperación de la Estructura colapsada del sistema de acueducto del corregimiento de Cañabraval - San Pablo. Valor ejecutado: $29.957.489,14. TERMINADO.
2. Recuperación de la Estructura colapsada del sistema de acueducto del corregimiento de Villanueva - San Pablo. Valor ejecutado: $41.500.087,95. TERMINADO.                                            
3. Recuperación de la Estructura colapsada de tres sistemas de acueductos de los corregimientos de Santa Rosa, Cuatro Bocas y Contadero - San Fernando. Valor ejecutado: $336.868.656,86. TERMINADOS.
4. Mejoramiento y optimización de redes de energía eléctrica trifásica y cerramiento de la Planta de Tratamiento para la habilitación del sistema de acueducto en el corregimiento de Nervití, municipio El Guamo. Valor ejecutado: $59.907.993,75. TERMINADO.
5.  Mejoramiento y optimización de redes de energía eléctrica y suministro e instalación de bomba sumergible para la habilitación del sistema de acueducto del corregimiento de Los Cerritos, Municipio de Barranco de Loba. Valor ejecutado: $55.456.492,00.  TERMINADO.
6. Construcción del Acueducto de Tenche, municipio de San Jacinto del Cauca, tiene contrato No. 509 de fecha 02-03-2015, tiene fecha de inicio de 21-05-2015. Valor del contrato: $1.256.318.136,00. Porcentaje de ejecución 40,6%.
7. Construcción de 307 unidades sanitarias en el municipio de Talaigua Nuevo tiene contrato No. 508 de fecha 02-03-2015. Está en ejecución tiene fecha de inicio de 22-05-2015. Valor del contrato: $2.004.130.132,00. Porcentaje de ejecución: 40%.                                                                         
8. Construcción del alcantarillado de Clemencia tiene contrato No. 2305 de fecha 30-12-2014. Está en ejecución tiene fecha de inicio de 22-05-2015. Valor del contrato: $2.697.936.205,00. Porcentaje de ejecución 38,9%.                                          
9. Construcción del alcantarillado de Arenal tiene contrato No.1218 de fecha 07-05-2015. Está en ejecución tiene fecha de inicio de 26-05-2015. Valor del contrato $9.929.343.496,00. Porcentaje de ejecución: 40%.
Valor total proyectos contratados vigencia 2014: $17.332.772.127,27
Población beneficiada: 22.918

Vigencia 2015
La meta de Mejoramiento y/o Construcción de Acueductos Rurales, para la vigencia 2015 se encuentra cumplida, ya que se programaron para el cuatrienio 25 proyectos y a 2014 se contrataron 38, de los cuales 34 ya están terminados y 4 se encuentran en ejecución. Para la vigencia 2015 se programaron 7 proyectos.

Estado Actual: 7 Proyectos contratados y se encuentran en ejecución.
1. Construcción del Sistema de Acueducto del Corregimiento de Monroy Municipio de  Arroyo Hondo- Departamento de Bolívar. Valor del contrato: $353.212.512,00
2. Construcción del Sistema de Acueducto del Corregimiento de Puerto Venecia- Municipio de Achí-Departamento de Bolívar. Valor del Contrato: $ 529.203.843,00
3. Mejoramiento y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Barranca Nueva Municipio de Calamar- Departamento de Bolívar. Valor del contrato: $845.623.575,00
4. Mejoramiento del Sistema de Acueducto del Corregimiento de Rio Nuevo Municipio de Barranco de Loba- Departamento de Bolívar. Valor del contrato: $ 460.733.805,00
5. Construcción del Acueducto Vereda La Poza Municipio de Cantagallo- Bolívar. Valor del contrato: $722.359.255,00
6. Construcción del Sistema de Acueducto Rural del Corregimiento de Méjico y la Vereda el catorce en el Municipio de San Jacinto del Cauca, Departamento de  Bolívar. Valor del contrato: $ 646.337.343,00
7. Mejoramiento y Optimización del Sistema de Acueducto del Corregimiento de Mamoncito Municipio de Margarita- Departamento de Bolívar. Valor del contrato: $ 435.263.840,00

Valor total proyectos contratados para la vigencia 2015: $3.992.734.173,00
Población beneficiada: 5.322

TOTAL PROYECTOS EN LAS VIGENCIAS 2012 - 2015
Proyectos Programados: 30
Proyectos contratados: 45.
De estos:
34 Proyectos están Terminados y Liquidados y
11 Proyectos se encuentran en ejecución.
Inversión total contratada vigencias 2012 - 2015: $26.126.178.736,36
Población total beneficiada vigencias 2012 - 2015: 124.463 (32% de la población rural del departamento de Bolívar)

