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Secretaría de Hábitat

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

INFORME DE EMPALME

TEMA: VIVIENDA URBANA
FORMATO: 13.13
ASPECTOS ESTRATÉGICOS

1. Déficit de vivienda, cualitativo (mejoramiento) y cuantitativo (construcción), situación inicial y situación final.
Situación Inicial:

Esta administración no recibió  el déficit inicial de vivienda cualitativo y cuantitativo, a la falta de esta información inicial se toma como referencia el censo del DANE (2005) que señala las siguientes cifras para el Departamento de Bolívar.
Tabla No. 1 Déficit de vivienda Departamento de Bolívar total, cuantitativo y cualitativo.

	Hogares en déficit 
	Hogares en déficit cuantitativo
	Hogares en déficit cualitativo

	Total 
	Cabecera
	Resto
	Total
	Cabecera
	Resto
	Total 
	Cabecera
	Resto

	250.768
	173.979
	76.789
	63.790
	44.923
	18.867
	186.977
	129.055
	57.922


Tabla No. 2 Déficit de vivienda por Municipio del Departamento de Bolívar total, cuantitativo y cualitativo.
	Municipio
	Hogares en déficit
	Hogares en déficit cuantitativo
	Hogares en déficit cualitativo

	Cartagena
	78.407
	27.618
	50.789

	Achí
	4.219
	1.413
	2.806

	Altos del Rosario
	1.965
	643
	1.322

	Arenal
	1.322
	100
	1.222

	Arjona
	11.634
	2.060
	9.574

	Arroyohondo
	1.113
	126
	987

	Barranco de Loba
	3.047
	680
	2.367

	Calamar
	4.158
	942
	3.216

	Cantagallo
	1.305
	187
	1.118

	Cicuco
	2.115
	488
	1.627

	Córdoba
	2.297
	555
	1.742

	Clemencia
	2.273
	616
	1.657

	El Carmen de Bolívar
	13.217
	1.946
	11.271

	El Guamo
	1.381
	134
	1.247

	El Peñón
	1.418
	362
	1.056

	Hatillo de Loba
	1.564
	416
	1.148

	Magangué
	18.327
	4.620
	13.707

	Mahates
	4.111
	1.117
	2.994

	Margarita
	1.578
	154
	1.424

	María La Baja
	9.306
	2.686
	6.620

	Montecristo
	-
	-
	-

	Mompós
	5.466
	1.672
	3.794

	Morales
	2.114
	480
	1.634

	Pinillos
	4.133
	1.518
	2.615

	Regidor
	796
	189
	607

	Río Viejo
	2.548
	827
	1.721

	San Cristóbal
	1.184
	137
	1.047

	San Estanislao
	2.669
	393
	2.276

	San Fernando
	2.282
	602
	1.680

	San Jacinto
	4.631
	488
	4.143

	San Jacinto del Cauca
	-
	-
	-

	San Juan Nepomuceno
	7.263
	400
	6.863

	San Martín de Loba
	2.416
	604
	1.811

	San Pablo
	5.215
	1.697
	3.517

	Santa Catalina
	1.995
	340
	1.655

	Santa Rosa
	3.791
	239
	3.552

	Santa Rosa del Sur
	4.266
	1.399
	2.867

	Simití
	3.489
	473
	3.016

	Soplaviento
	2.060
	395
	1.665

	Talaigua Nuevo
	1.817
	161
	1.656

	Tiquisio
	3.342
	1.145
	2.197

	Turbaco
	12.613
	1.548
	11.065

	Turbaná
	1.987
	334
	1.654

	Villanueva
	3.592
	469
	3.123

	Zambrano
	2.240
	245
	1.995


Situación Final:

En el presente cuatrienio la solución apuntó a la formulación, ejecución y terminación de proyectos de vivienda dirigidos a la población afectada por fenómenos naturales y el desplazamiento forzoso.
Tabla No. 3 Proyectos de Vivienda ejecutados y/o en ejecución en El Departamento de Bolívar vigencia 2012-2015.
	VIVIENDA  2012-2015 

	Gobernación de Bolívar, Banco Agrario y Sociedad Colombiana de Arquitectos (Vivienda Rural)
	2.971 Unidades

	Banco Agrario, con aporte de la Gobernación de Bolívar (Vivienda Rural)
	394 Unidades

	FONVIVIENDA, Banco Agrario y Gobernación de Bolívar El Salado (Vivienda Rural)
	100 Unidades 

	Fondo Nacional de Adaptación (Vivienda Urbana)
	Asignados *
	8.341 Unidades 

	
	Construidos
	906 Unidades

	
	En Construcción
	2.642 Unidades

	Gobernación de Bolívar

“PALENQUE 2015” (Vivienda Rural)
	Construcción de Vivienda
	120 Unidades

	
	Mejoramiento de Vivienda
	50 Unidades

	FONVIVIENDA Cartagena D.T. y C.(Vivienda Urbana)
	Construcción de Vivienda
	3.396 Unidades

	Banco Agrario - Cartagena D.T. y C. (Vivienda Rural)
	Mejoramiento de Vivienda
	2.000 Unidades

	CORVIVIENDA Cartagena D.T. y C. (Vivienda Urbano y Rural)
	Mejoramiento de Vivienda
	2.000 Unidades


* El Fondo Nacional de Adaptación dispone de los recursos para la construcción de las 4.793 Unidades de viviendas restantes que no han iniciado construcción debido a que se encuentran en proceso de formulación y aprobación de proyectos. 
La ejecución de los anteriores proyectos, 10.529 unidades de vivienda nuevas y 4.050 unidades de mejoramiento de vivienda(sin incluir las 4.793 unidades en proceso de formulación) contribuyen a la disminución del déficit habitacional a nivel cuantitativo del 17% y cualitativo del 2%.
Tabla No. 4 Comparativo del Déficit Cuantitativo y Cualitativo 2012-2015.
	Hogares en déficit 
	Hogares en déficit cuantitativo
	Hogares en déficit cualitativo

	Inicial
	Final
	Inicial
	Final
	Inicial
	Final

	250.768
	236.188
	63.790
	53.261
	186.977
	182.927


2. Fuentes de recursos y disponibilidad actual en la Gobernación de Bolívar (presupuesto aprobado para 2016)

Los recursos utilizados por la Gobernación de Bolívar para el desarrollo de proyectos de viviendas provienen de Ingresos Corrientes de Libre Destinación y de Regalías. El presupuesto para el 2016 está en construcción y no ha sido aprobado por la Duma Departamental. 

3. Balance de los lotes disponibles para construcción de vivienda en su Municipio, 2012 -2015, número de lotes seleccionados para construir vivienda gratis durante su período de gobierno y cuántos quedan disponibles y dónde se ubican.
Tabla No. 5 Balance de Lotes de Propiedad de la Gobernación de Bolívar para la Construcción de Viviendas.
	No.
	UBICACIÓN
	ÁREA
	No. de Unidades de VIS
	Folio de Matricula
	Situación Actual

	1
	Mompox– Kra 1 Tramo 5, Vía al Aeropuerto
	1,5 Ha
	99 Und VIP
	065-24103
	Se celebró convenio de asociación entre el Departamento de Bolívar y la Junta de Vivienda Comunitaria La Gloria de Mompox.

	2
	El Salado – El Carmen de Bolívar. Barrio Arriba sector El Campo
	3,3 Ha
	100 Und VIP
	062-33615
	Se construye el proyecto para las 100 Unidades de Vivienda de Interés Prioritario.


Otras Acciones
Para la generación de nuevos suelos urbanos que permitieran el desarrollo de viviendas, se incentivó a los municipios para la incorporación de nuevos suelos urbanos. Los municipios que a la fecha incorporaron suelos son los siguientes: San Jacinto del Cauca, San Pablo, San Juan Nepomuceno, Villanueva y Santa Rosa del Sur.
4. Condiciones de habitabilidad de las viviendas urbanas construidas en el período de gobierno 2012 – 2015
Tabla No. 6 Condiciones de Habitabilidad de Vivienda Urbana.
	No.
	Proyecto
	Condiciones de Habitabilidad

	1
	Villa Juliana I y II
Magangué
	Área construida de 45 m2. Consta de 2 habitaciones, baño, cocina, zona de labores, área de desarrollo progresivo y patio. 

	2
	Urb. Oro Blanco
Turbaco
	Área construida de 44 m2. Consta de 2 habitaciones, baño, cocina, zona de labores, área de desarrollo progresivo y patio. 

	3
	Urb. Doña Navi
San Cristóbal 
	Área construida de 43 m2. Consta de 2 habitaciones, baño, cocina, zona de labores, área de desarrollo progresivo y patio. 



	4
	Urb. La Pradera
Villanueva
	Área construida de 40 m2. Consta de 2 habitaciones, baño, cocina, zona de labores, área de desarrollo progresivo y patio. 

	5
	Urb. Los Mangos
El Carmen de Bolívar
	Área construida de 40 m2. Consta de 2 habitaciones, baño, cocina, zona de labores, área de desarrollo progresivo y patio. 



	6
	Urb. Bicentenario I y II
Cartagena
	En la modalidad de vivienda bifamiliar el área de lote es de 47.91 m2 y área construida de 43.98 m2.  Consta de 2 habitaciones, baño, cocina, zona de labores, área de desarrollo progresivo y patio. 
En la modalidad de apartamento consta de un área construida de 44 m2.

	7
	Urb. Villas de Aranjuez
Cartagena
	En la modalidad de apartamento consta de un área de 47.91 m2. Tiene 2 habitaciones, sala-comedor, 1 baño, cocina. 

	8
	Villa Paula 
Santa Rosa del sur
	Vivienda Bifamiliar  construidas en lote de 70 m2. Área construcción primer nivel: 42.31  m2 y área segundo piso de 44.31 m2. Consta de 2 alcobas, cocina,  baño, sala –comedor y zona de ropa.

	9
	Villa Daniela 
Montecristo
	Vivienda Bifamiliar  construidas en lote de 98 m2. Área construcción primer nivel: 53.94 m2 y área segundo piso de 53.25 m2. Consta de 3 alcobas, cocina,  baño, sala –comedor y zona de ropa. 


5. Inventario de vivienda prioritaria construida durante su período de gobierno -> Municipios categoría 4, 5 y 6
Tabla No. 7Inventario de Vivienda Nueva y Reconstrucción en Sitio Propio Municipios Categoría 4, 5 y 6.

	MUNICIPIO
	UND VIVIENDAS 
	ESTADO DE EJECUCIÓN (%)

	1. BANCO AGRARIO, GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Y SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS (Vivienda Rural)

	1.1 ARJONA
	83
	93 %

	1.2 CALAMAR
	122
	

	1.3 CICUCO
	48
	

	1.4 CORDOBA 
	496
	

	1.5 MAGANGUE
	1081
	

	1.6 MAHATES
	9
	

	1.7 MARGARITA
	93
	

	1.8 MOMPOX
	473
	

	1.9 PINILLOS
	114
	

	1.10 SAN FERNANDO
	274
	

	1.11 SAN JUAN NEPOMUCENO 
	37
	

	1.12 SANTA CATALINA
	20
	

	1.13 TALAIGUA
	121
	

	SUBTOTAL
	2.971
	

	2. BANCO AGRARIO CON APORTES DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR (Vivienda Rural)

	2.1 MARÍA LA BAJA - SAN JOSE DEL PLAYON, NUEVO RETEN, GUAMO Y PALO ALTICO
	100
	84 %

	2.2 MAGANGUÉ - COYONGAL
	100
	62 %

	2.3 MAGANGUÉ - ROMA Y SANTA PABLA
	100
	69 %

	2.4 SANTA CATALINA - LOMA ARENA, COLORADO Y PUEBLO NUEVO
	94
	100 %

	SUBTOTAL
	394
	-

	3. FONVIVIENDA, ANSPE, BANCO AGRARIO Y GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR (Vivienda Rural)

	3.1 EL CARMEN DE BOLÍVAR - EL SALADO
	100
	100 %

	SUBTOTAL
	100
	-

	4. FONDO NACIONAL DE ADAPTACIÓN (Vivienda Urbana)

	4.1 MAGANGUE  - VILLA JULIANA I
	573
	100 %

	4.2 TURBACO - ORO BLANCO
	44
	100 %

	4.3 SAN CRISTOBAL - DOÑA NAVI
	34
	100 %

	4.4 VILLANUEVA - URB. LA PRADERA
	10
	100 %

	4.5 EL CARMEN DE BOLIVAR - URB. LOS MANGOS
	12
	100 %

	4.6 CLEMENCIA - RECONSTRUCCIÓN
	23
	83 %

	4.7 MAHATES - RECONSTRUCCIÓN
	3
	5 %

	4.8 SAN CRISTOBAL - DOÑA NAVI
	19
	77 %

	4.9 SAN ESTANISLAO - RECONSTRUCCIÓN
	6
	15 %

	4.10 SOPLAVIENTO - RECONSTRUCCIÓN
	118
	14 %

	4.11 CALAMAR - RECONSTRUCCIÓN
	35
	49 %

	4.12 EL CARMEN DE BOLIVAR - LA UNIÓN II 
	60
	96 %

	4.13 CICUCO - VILLA TORRES
	120
	47 %

	4.14 MAGANGUE - VILLA JULIANA II
	225
	40 %

	4.15 BARRANCO DE LOBA - RECONSTRUCCIÓN
	15
	15 %

	4.16 HATILLO DE LOBA - RECONSTRUCCIÓN
	15
	16 %

	4.17 MOMPOX - URB. VILLAS DE MOMPOX
	665
	5 %

	4.18 MOMPOX - RECONSTRUCCIÓN MOMPOX
	98
	5 %

	4.19 TALAIGUA NUEVO - RECONSTRUCCIÓN
	19
	6 %

	4.20 SAN FERNANDO - RECONSTRUCCIÓN
	64
	3 %

	4.21 MARGARITA - RECONSTRUCCIÓN
	140
	6 %

	4.22 ARJONA - LA CANDELARIA
	94
	9 %

	4.23 SAN JUAN NEPOMUCENO - URB. VILLA VERDE
	39
	25 %

	4.24 MONTECRISTO - VILLA DANIELA
	300
	25 %

	4.25 SANTA ROSA DEL SUR - VILLA PAULA
	400
	2 %

	SUBTOTAL 
	3.131
	-

	5. GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR "PALENQUE 2015” (Vivienda Rural)

	5.1 MAHATES - SAN BASILIO DE PALEENQUE
	120
	100%

	TOTAL
	7.133
	-





6. Inventario de vivienda prioritaria y de interés social -> Municipios categoría E, 1, 2 y 3
Tabla No. 8Inventario de Prioritaria y de Interés Social Municipios Categoría E, 1, 2 y 3.
	MUNICIPIO
	UND VIVIENDAS 
	ESTADO DE EJECUCIÓN (%)

	1. FONDO NACIONAL DE ADAPTACIÓN (Vivienda Urbana)

	1.1 CARTAGENA – BICENTENARIO I
	90
	100 %

	1.2 CARTAGENA – BICENTENARIO II
	324 
	80 %

	1.3 CARTAGENA – RECONSTRUCCIÓN
	3
	20 %

	SUBTOTAL
	417
	-

	2. FONVIVIENDA (Vivienda Urbana)

	2.1 CARTAGENA – BICENTENARIO 
	896
	100 %

	2.2 CARTAGENA – VILLAS DE ARANJUEZ
	2.500
	100 %

	SUBTOTAL
	3.396
	100 %

	TOTAL
	3.813
	-


7. Estado de los proyectos de vivienda ejecutados y las condiciones de urbanismo
Tabla No.9 Estado de los proyectos de vivienda terminados en el área urbana y las condiciones de urbanismo.
	PROYECTO
	ESTADO
	CONDICIONES DE URBANISMOS

	
	BUENO
	REGULAR
	MALO
	

	Villa Juliana I - Magangué
	X
	
	
	Redes de acueducto y alcantarillado

Andenes, Bordillos y sardineles

Vías conformadas sin capa asfáltica

	Oro Blanco - Turbaco
	X
	
	
	Redes de acueducto y alcantarillado

Andenes, Bordillos y sardineles

Vías conformadas sin capa asfáltica

	Doña Navi – San Cristóbal
	X
	
	
	Redes de acueducto y alcantarillado

Andenes, Bordillos y sardineles

Vías conformadas sin capa asfáltica

	Urb. La Pradera - Villanueva
	X
	
	
	Redes de acueducto y alcantarillado

Andenes, Bordillos y sardineles

Vías conformadas sin capa asfáltica

	Urb. Los Mangos – El Carmen de Bolívar
	X
	
	
	Redes de acueducto y alcantarillado

Andenes, Bordillos y sardineles

Vías conformadas sin capa asfáltica

	Bicentenario I y II - Cartagena
	X
	
	
	Redes de acueducto y alcantarillado

Andenes, Bordillos y sardineles

Vías conformadas concapa asfáltica,
Zona comunal, zonas de parqueo, cuartos de basura

	Villas de Aranjuez – Cartagena
	X
	
	
	Redes de acueducto y alcantarillado

Andenes, Bordillos y sardineles

Vías conformadas con capa asfáltica


Las obras de urbanismo se construyeron de acuerdo a lo establecido en la formulación del proyecto y aprobados por la entidad competente según la fuente de financiación.

Los proyectos construidos bajo la modalidad de vivienda nueva en sitio propio carecen de obras de urbanismo debido a que son edificaciones construidas  generalmente en áreas rurales y de manera dispersa en el territorio. Para la selección de los beneficiarios se tuvo en cuenta la condición de riesgo y el deterioro de la vivienda existente.

8. Resultados de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Departamental
Tabla No. 10 Meta Vivienda Plan de Desarrollo (Sept 2015).
	Identificación Nivel
	META ORD 99/2014
	Indicador Productos ordenanza 99 de 2014
	VALOR EJEC A 30 SEPT 2015
	% EJEC

	VIVIENDA DIGNA 
	5.550
	NO VIVIENDAS INICIADAS 
	4.284
	77%


Nota: Dentro del resultado de la meta de Vivienda Digna no se encuentra incluido los proyectos ejecutados en el Distrito de Cartagena.
ASPECTOS MISIONALES Y OPERATIVOS

9. Listado de proyectos de vivienda ejecutados en el período de gobierno y su estado

Ver Tabla No. 7 y Tabla No. 8.
10. Lotes habilitados  para  vivienda  durante el cuatrienio
Tabla No. 11 Lotes habilitados para vivienda durante el cuatrienio.

	Por la Gobernación de Bolívar
	

	Lote en el municipio de Mompox
	Se celebró convenio con la Junta de Vivienda Comunitaria La Gloria, para la gestión de recursos y construcción de 99 Und.de vivienda VIP.

	Lote en el corregimiento de El salado – 
Carmen de Bolívar.
	Habilitado para la construcción de 100 Und. Devivienda VIP.

	Por los Municipios 


	

	Regidor
	Para participar en la primera fase de  vivienda gratuita. En proceso de construcción.

	Achí
	Para participar en la segunda fase de  vivienda gratuita. Se esperan resultados de aprobación por FONVIVIENDA.

Se  realizó acompañamiento y seguimiento  a los municipios para que participen en las convocatorias para nuevos proyectos de Vivienda a financiar por FONVIVIENDA a través de FINDETER.

	Arroyo Hondo
	

	Calamar
	

	Cantagallo
	

	Cicuco
	

	Clemencia 
	

	San Pablo
	

	Santa Rosa
	

	Santa Rosa del Sur
	

	Simití
	

	El Carmen de Bolívar
	

	El peñón
	

	Magangué
	

	Morales
	

	Norosí
	

	Pinillos
	

	Rio  Viejo
	

	San Jacinto
	

	Turbaco
	

	Turbana
	

	Villanueva
	


11. Total de subsidios asignados vivienda nueva (diferentes fuentes) 
1. Se asignaron 10.529 subsidios para construcción de vivienda nueva y/o en sitio propio. 
2. Se realizó gestión para la no perdida de 930 subsidios de vivienda asignados a la población beneficiaria del proyecto El Oasis - Magangué. 

12. Total de subsidios totales asignados para el mejoramiento de vivienda 
Se asignaron 4.050 subsidios en el Departamento de Bolívar durante el 2012 al 2015 con recursos provenientes de la Gobernación de Bolívar, Banco Agrario y CORVIVIENDA. 
PRINCIPALES PROBLEMAS  PARA TENER EN CUENTA:

13. Presencia de problemas técnicos relacionados con la construcción de vivienda nueva al no seguir las guías de calidad de vivienda establecidas por el Ministerio de Vivienda.

No hay reporte que se hayan presentado problemas técnicos relacionados con la construcción de viviendas nuevas durante el periodo 2012-2015.

14. Presencia de problemas sociales, en relación con las urbanizaciones nuevas y el relacionamiento de los nuevos propietarios.

PROBLEMAS SOCIALES EN EL ÁREA URBANA. Los problemas que mayormente afectan la convivencia son los siguientes:
Proyecto: Ciudad del Bicentenario y Villas de Aranjuez:
· Al no contar con  equipamientos comunitarios suficientes, en especial el educativo, el Distrito de Cartagena ha asumido costos de transporte escolar. 

· Ocupación de áreas comunales.

· Falta de pagos oportunos de los servicios públicos.

· Violencia por intolerancia y presencia de pandillas. 
Para su atención se instalaron mesas territoriales  con la participación del gobierno nacional, local e instituciones.

15. Problemas de carencia de obras de urbanismo en los proyectos de vivienda construidos.
Proyecto: Ciudad del Bicentenario - Cartagena
· Falta de equipamientos comunitarios en atención al número de habitantes de las nuevas urbanizaciones.

· Falta de sistemas de transporte que conecten las nuevos desarrollos urbanos a estructura urbana de la ciudad.
OTROS ASPECTOS RELEVANTES
16. Cuáles son los proyectos realizado para la atención a población víctimas?
Los proyecto rurales de construcción de vivienda nueva en los municipios de El Carmen de Bolívar (El Salado) y María La Baja (San José del Playón, Nuevo Reten, Guamo y Palo Altico) son en su totalidad viviendas destinada a población víctima, además la primera en la etapa del proyecto Villa Juliana en el municipio de Magangué desarrollado con recursos de El Fondo de Adaptación de las 573 viviendas entregadas, 115 viviendas fueron entregadas a familias victimas (20%).

17. Cuáles son los proyectos realizado para la atención a población étnica?
El proyecto rural de construcción de vivienda nueva en el municipio de Mahates (San Basilio de Palenque) fue desarrollado en su totalidad para beneficiar población Palenquera y El proyecto rural de construcción de vivienda nueva en el municipio de María La Baja (San José del Playón, Nuevo Reten, Guamo y Palo Altico) beneficia a población Afrodescendientes.
18. Cuáles son los programas y/o proyectos que se deben continuar ejecutando?
El programa de Titulación de Predios Fiscales y el proyecto de incorporación de nuevos suelos urbanos por parte de los municipios para contar con terrenos urbanos donde se puedan desarrollar proyectos de vivienda, salud y educación.
19. Asuntos a atender en el corto plazo.

Entre los asuntos a atender en el corto plazo se encuentra el proyecto de construcción de 950 viviendas para familias víctimas en el Municipio de Magangué denominado “Urbanización el Oasis”, dicho proyecto cuenta con subsidio familiar de vivienda (SFV) asignados a cada familia y subsidio de promoción, oferta y demanda (POD) asignados al proyecto, también, el proyecto de construcción de 99 viviendas en el Municipio de Mompox que dispone del lote donde desarrollar el proyecto y sus diseños, no dispone de recursos asignados para su ejecución.

20. Otros proyectos.

Apoyo técnico al proyecto de construcción de vivienda de interés social destinado a empleados de la Gobernación de Bolívar, este proyecto es liderado por la Dirección Administrativa de Talento Humano y se pretende desarrollar en terrenos de la Gobernación ubicado al lado del Instituto Nacional de Enseñanza Media – INEM situado en el Distrito de Cartagena, Barrio El Bosque Transversal 54.
ANEXOS:

1. Informe del programa de Titulación de Predios Fiscales

2. Relación de Convenios de Vivienda vigencia 2006 al 2015
3. Informe del Convenio No. 071 de 2009 denominado “Urbanización El Oasis”
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